## Slide 1: 問題解決型QC Story
博識企業管理顧問有限公司
副總經理 楊欽榮 主任顧問師

## Slide 2: 課程大綱
問題解決型QC Story流程圖
問題解決型QC Story各階段活動重點

## Slide 3
問題解決型QC Story流程圖

## Slide 4: 問題解決型QC Story流程圖
活動計劃擬定
現狀把握
目標設定
解析
對策擬定
對策實施及檢討
效果確認
標準化
︵(效果不佳時︶
計畫Plan
實施Do
確認Check
處置Act
主題選定
檢討及改進

## Slide 5
問題解決型QC Story各階段活動重點

## Slide 6: 問題解決型QC Story各階段活動重點1/3
階段 | 活動重點
組成改善小組 | 邀集相關人員組成改善小組、召開成立會議、遴選小組負責人、邀聘輔導員、決定改善小組名稱及小組象徵（圈徽，舊圈可沿用原有的）、整理圈活動歷史、改善小組登記報名、開始小組改善活動
主題選定 | 提出改善小組主要問題點、初步討論可能原因及對策、蒐集相關數據資料或由成員適當評價、選定本期活動主題、確立活動主題（動詞＋名詞＋衡量指標）、主題範圍、專有名詞、計算公式、文獻查證、選題理由、QC STORY選用判定（問題解決型、課題達成型）、先期評價無形成果（雷達圖）
活動計劃擬定 | 決定活動步驟及順序、討論各步驟所需時程、列出繁忙事務及時段、考慮活動期限、排定活動時程、決定各階段品管工具、執行成員工作分派、選定開會地點、綜合思考活動計畫之可行及邏輯、送輔導員及主管審核後公告實施
現狀把握 | 單位簡介（服務項目、人力比、服務量等）、作業流程簡介、改善前數據蒐集（歷史資料分析法、重新蒐集數據法，以5W2H詳述）、改善前數據蒐集統計、執行層別比較、執行改善前重點把握（柏拉圖分析）
目標設定 | 確認現狀把握之結果、蒐集標竿及文獻之建議、適當評估小組改善能力、視情形加上一適當挑戰值、明確訂出活動目標、闡述目標設定理由

## Slide 7: 問題解決型QC Story各階段活動重點2/3
階段 | 活動重點
解析 | 特性要因分析（依據現狀把握項目展開）、要因圈選、真因驗證（可採用意見調查、蒐集數據、觀察、評估、測試、…等方法，並以5W2H詳述）
對策擬定 | 運用創意思考研擬對策（防呆法）、將對策進行正負面檢討、討論及評價出最佳方案、必要時透過提案制度或行政程序審核、排定實施計劃及負責人、編訂對策編號
對策實施及檢討 | 分工實施對策、觀察對策效果、定期且隨時檢討、適時修正對策、確認各個對策效果、依需要再對策、研擬改善成果維持方式（P：改善對象、改善作法、D：負責人、實施期間、實施地點、對策實施執行步驟、C：對策執行情形、問題點改善效果、A：對策檢討（優點、缺點、缺點檢討）、對策處置

## Slide 8: 問題解決型QC Story各階段活動重點3/3
階段 | 活動重點
效果確認 | 蒐集及統計改善中數據、蒐集及統計改善後數據、改善前後問題比較（柏拉圖）、目標達成情形比較（條形圖）、計算達成率及進步率、統計檢定、附加效益（經濟效益）、無形成果（雷達圖）
標準化 | 具體化制定各項作業基準（標準文件、海報、單張、系統）、教育所有圈員、於適用單位水平展開（標準發行、宣導、訓練）
檢討及改進 | 上期活動追蹤（確認效果是否維持，針對異常應研究改善）、本期活動檢討（優點、今後努力方向、殘留問題）、下期活動主題選定
效果維持 | 改善前、中、後、效果維持、目標值比較（推移圖、條形圖）
撰寫成果報告書 | 彙整全期活動資料、編製成果報告書、檢附規定繳交資料（小組會議記錄、原始表單紀錄、作業標準）、依規定程序送交審核